|  |
| --- |
| **Cotización**: Transportes Guerrero |

Mazatlán, Sinaloa Marzo de 2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Análisis y diseño** |  |

* Diagramas.
* Documentación de Requisitos o necesidades.
* Diseño de interfaces
* Planeación de entregas

|  |
| --- |
| $ 1,500.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrega 1 (14 dh)** |  |

* Sistema base en internet, en dominio y hosting gratuito.

Funcionamiento a la medida:

* Registro de viajes y gastos relacionados con el viaje.
* Calculo del kilometraje para el tráiler y consumo de diesel y comparación contra el real.
* Cálculo de horas de trabajo para la caja del tráiler y comparación contra las marcadas en la computadora de la caja.
* Catálogos auxiliares( Clientes, Conceptos, Trailers, Cajas, Choferes)

|  |
| --- |
| $ 5,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrega 2 (7 dh)** |  |

* Registro de gastos generales.
* Registro de gastos relacionados con vehículos y con vehículos en viaje

|  |
| --- |
| $ 2,500.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gestión del proyecto** |  |

* ~~Gráficas de avance diario contra estimado. $490.00~~
* ~~Pruebas de software $0.0~~
* Código fuente versionado (en github), y marcado en cada entrega $90.00

**Administración web**

* ~~Registro de dominio, hosting, configuración e instalación del sistema. $500.00~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Total:** | . $ 9,090.00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| César Bibriesca  Líder de proyecto | José Olvera  Cliente |

dh: día hábil, los sábados se cuentan como medio día, el domingo es inhábil